1. Fiche d’identité

- Titre et éventuel acronyme : Interface graphique et intelligence artificielle pour le jeu Pingouins (aiPingouin)

- Tuteur ou Commanditaire : B. Chouvion

Contexte :

une application mobile est déjà disponible sur internet. Se pose alors les questions de la propriété intellectuelle (vis à vis des créateurs de l’application) et des droits d’usage (vis à vis de l’entreprise qui a créé le jeu).

- Origine du besoin : Découverte de la programmation d’une intelligence artificielle, faire découvrir le jeu Pingouin, permettre d’y jouer seul et répondre aux critiques des utilisateurs (commentaires des joueurs : le jeu est trop long à mettre en place, ici en version numérique, pas de temps d’installation).

- Enjeux : Travail en groupe autour d’une problématique commune

Objectifs :

- Objectif général : Modélisation des principes du jeu. Créer une interface graphique pour le jeu Pingouins et une intelligence capable de jouer contre un humain ou contre elle-même.

- Indicateurs mesurables de réussite : Réalisation de l’application, rapport nombre de victoires de l’ia sur le nombre de parties jouées

- Nature du livrable principal : application sur ordinateur (et adaptation pour téléphone si on a le temps).

Périmètre :

- Acteurs : Etudiants en première année à Centrale Lyon (Fazil Mouhamad, Edouard-Louis Tambiradja, Enzo Delepine, Rémi Di Guardia, Nicolas Ménard, Alexandre Magueresse), utilisateurs de l’application, tuteur et commanditaire

- Ressource : Bibliothèque de l’établissement, internet, PE existants sur le même sujet (jeu de Go)

- Environnement et interface du projet : club jeu de société

Contraintes :

- Coûts : dans la limite de 300€ (bien inférieur en réalité), coûts liés à l’utilisation des ressources

- Délais : 9 mois

- Autres contraintes : contacter le créateur du jeu. Si mise en ligne du jeu, soumission à une réglementation.